ПРОЕКТ

Администрация сельского поселения Ивановский  сельсовет

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке и проведении

противопаводковых мероприятий.

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов к весеннему паводку, сохранности дорожного полотна, улиц, мостов, производственных объектов и прудов к пропуску воды и льда и оказания оперативной помощи в выполнении противопаводковых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Создать паводковую комиссию сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Республики Башкортостан. (Приложение1).

2.Поручить паводковой комиссии сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан организовать работы по подготовке к проведению весеннего паводка 2022 года.

3.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению весеннего паводка 2022 года. (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, независимо от форм собственности, выделить технику по указанию председателя противопаводковой комиссии для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного и частного имущества граждан от уничтожения и порчи паводковыми водами.

5. Рекомендовать паводковой комиссии провести до 01 апреля 2022 года организационные мероприятия по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка.

6.Депутатам организовать вручение  памяток «Паводок»  населению.

7.Согласовать с руководителями организаций данное Постановление

(Приложение 3).

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Ивановский сельсовет

муниципального района

Давлекановский район

Республики Башкортостан 					В.И.Никульшин

Приложение № 1

к постановлению

главы сельского поселения

Ивановский сельсовет

муниципального района

Давлекановский район

Республики Башкортостан

от _____ 2022 года № __

Состав противопаводковой комиссии на 2022 год

по сельскому поселению Ивановский сельсовет

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан

- Никульшин Владимир Иванович  – председатель комиссии

- Парфирьев Сергей Александрович – заместитель председателя

комиссии (по согласованию)

3.  Филяева Людмила Анатольевна –    секретарь комиссии

4.  Салова Татьяна Михайловна  –       член комиссии (по согласованию)

5.  Любцова Наталья Николаевна   –  член комиссии (по согласованию)

6.  Минигулов Зинур Шайхутдинович – член комиссии (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

главы сельского поселения

Ивановский сельсовет

муниципального района

Давлекановский район

Республики Башкортостан

от _____ 2022 года № __

План мероприятий

по проведению весеннего паводка 2022года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести очистку водопропускных труб и подъездных путей в населенном пункте | до 29.03.2022г. | Глава сельского поселения, руководители подведомственных организаций (по согласованию) |
| 2 | Рекомендовать: жителям села произвести очистку около домов, хозяйственных построек и водопропускных труб от снега, льда, мусора и сделать отводы для пропуска воды | до 28.03.2022г. | Депутаты сельского поселения, |
| 3. | Произвести контрольные обходы водоспусков прудов | До 05.04.2022г | Глава сельского поселения и руководители подведомственных организаций (по согласованию) |
| 4 | На плотинах, прудах: - расчистить от снега, льда, мусора отверстия, паводкового водосброса и данного водоспуска, прилегающие к ним участки земляной плотины, подводящие и отводящие каналы; - отколоть лед от сваи ледозащитного устройства | До 24.03.2022г | Глава сельского поселения и руководители подведомственных организаций (по согласованию) |
| 5 | Рекомендовать: проверить состояние мест захоронения животных, свалок твердо-бытовых отходов с целью поддержания санитарного порядка во время паводка | До 05.04.2022г | Участковый ветврач, (по согласованию) Глава сельского поселения |
| 6 | Организовать аварийную бригаду, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. Заготовить и доставить аварийный запас материалов, провести инструктаж. | До 30.03.2022г | Глава сельского поселения и руководители подведомственных организаций (по согласованию) |
| 7 | Обеспечить защиту объектов от затопления весенними водами | До 30.03.2022г | Руководители подведомственных учреждений (по согласованию) |
| 8 | Провести очистку водонапорных труб на автодорогах | До 30.03.2022г | Давлекановская ДРСУ филиал ОАО «Башкиравтодор» (по согласованию) |
| 9 | Предупредить в письменном виде собственника ГТС плотины гр.Антипина И.В. по паводковому водосбросу на данной плотине и укреплению береговой насыпи. Рекомендовать: Антипину И.В. произвести постепенный сброс паводковых вод. | с 24.03.2022г. до окончания паводка | Глава сельского поселения собственник Антипин И.В. (по согласованию) |
| 10 | Разработать план предупредительных работ по каждому объекту, организовать дежурство, провести инструктаж по вопросу пропуска паводка всех работников и учащихся под роспись, связанных с пропуском паводка. | До 25.03.2022г. | Глава сельского поселения и руководители подведомственных организаций (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению

главы сельского поселения

Ивановский сельсовет

муниципального района

Давлекановский район

Республики Башкортостан

от _____ 2022 года № __

Лист  согласования

к Постановлению №__ от ______ 2022года

|  | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава СП Ивановский сельсовет | Никульшин В.И. |  |  |
| 2 | Руководитель ОП Ивановка | Парфирьев С.А. |  |  |
| 3 | Управляющий делами АСП Ивановский сельсовет | Филяева Л.А, |  |  |
| 4 | Директор СДК, депутат Совета, округ №1 | Салова Т.М. |  |  |
| 5 | Директор МОБУ СОШ с.Ивановка | Любцова Н.Н. |  |  |
| 6 | Врач общей практики врачебной амбулатории с.Ивановка | Минигулов З.Ш. |  |  |