Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Постановление

№830 от 24.11.2017

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года №88 « О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно прилагаемому приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

В.В.Гапоненко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан

от 24.11.2017 г. № 830

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

город Давлеканово- 2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | | | |
| Участники Программы | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;  подрядные организации. | | | |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  | | | |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;  - благоустройство дворовых территорий МКД городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (далее – городское поселение);  - благоустройство общественных территорий муниципального образования | | | |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;  - проведение ремонта и благоустройство общественных территорий;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий. | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. | | | |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 49354,345 тыс. рублей, в том числе:  Федеральный бюджет:  43431,824 тыс. рублей;  Бюджет Республики Башкортостан:  5922,521 тыс. рублей; | | | |
| Год | Финансирование всего, тыс.руб. | В том числе: | |
| ФБ | РБ |
| 2018 | 9870,869 | 8686,365 | 1184,504 |
| 2019 | 9870,869 | 8686,365 | 1184,504 |
| 2020 | 9870,869 | 8686,365 | 1184,504 |
| 2021 | 9870,869 | 8686,365 | 1184,504 |
| 2022 | 9870,869 | 8686,365 | 1184,504 |
|  | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 35 %;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит 40 дворов;  - общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составляет 465268 кв. м, из них 37960,86 кв. м будет отремонтирована;  - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 15 %;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 5900человек;  - обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | | | |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Общая территория города Давлеканово составляет 4200 га. В городе отсутствуют благоустроенные места отдыха.

В муниципальном образовании насчитывается 203 многоквартирных дома общей площадью дворовых территорий 465268 кв. м.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном образовании с 2011 года реализуется система мероприятий по благоустройству и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан. Мероприятия позволяют изменить внешний облик муниципального образования. С 2011 года проведено частичное благоустройство 24 дворовых территорий, а именно:

- обустроены стоянки автотранспортных средств;

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, установка детских и спортивных площадок.

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан" на 2017 год выполнены работы по благоустройству в 8 дворовых территориях многоквартирных домов, а также центральной площади города.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входящих в перечень минимальных видов работ в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды:

- ремонт дворовых проездов многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта общественной территории;

- приоритетное направление социально-экономического развития муниципального образования городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 49 354,345 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -43 431,824 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан - 5922,521 тыс. рублей.

2018 год: Всего - 9 870,869 тыс.руб, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8686,365 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 1184,504 тыс.рублей. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 6 050,89 тыс.руб, в том числе за счет средств федерального бюджета -5 324,783 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 726,107 тыс.рублей. На благоустройство общественных территорий – 3 819,979 тыс.рублей., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 361,582 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан - 458,397 тыс. рублей.

2019 год: Всего - 9 870,869 тыс.руб, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8686,365 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 1184,504 тыс.рублей. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 6844,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -6023,424 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 821,376 тыс.рублей. На благоустройство общественных территорий – 3026,069 тыс.рублей., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2662,941 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан - 363,128 тыс. рублей.

2020 год: Всего - 9 870,869 тыс.руб, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8686,365 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 1184,504 тыс.рублей. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 60385,4 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -5313,792 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 724,608 тыс.рублей. На благоустройство общественных территорий – 3832,469 тыс.рублей., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3372,573 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан - 459,896 тыс. рублей.

2021 год: Всего - 9 870,869 тыс.руб, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8686,365 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 1184,504 тыс.рублей. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 6303,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -5547,168 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 756,43 тыс.рублей. На благоустройство общественных территорий – 3567,269 тыс.рублей., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3139,197 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан - 428,072 тыс. рублей.

2022 год: Всего - 9 870,869 тыс.руб, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8686,365 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 1184,504 тыс.рублей. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - 8823,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -7764,24 тыс.руб., бюджета Республики Башкортостан - 1058,76 тыс.рублей. На благоустройство общественных территорий – 1047,869 тыс.рублей., в том числе за счет средств федерального бюджета – 922,125 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан - 125,744 тыс. рублей.

1. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Срок реализации настоящей Программы 2018-2022 годы

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы.

1. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

1. Условие о форме трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы

1. Настоящая Программа устанавливает условие трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Заинтересованные лица обязаны принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования.

3. Виды трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в определяется путем выбора.

4. Решение о форме трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

6. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет организации, управляющей многоквартирным домом о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

7. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных).

1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов утверждается в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, организаций о включении дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденным постановлением Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 19 сентября 2017года №662 .

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

В случае возникновения экономии средств по результатам конкурсных процедур, сэкономленные средства направляются на дополнительные объемы работ или на благоустройство объектов последующих периодов.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» подлежит актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 19 сентября 2017 года №659.

1. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки

выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексное благоустройство дворовых территорий в 48 МКД;

- повышение уровня комфортности проживания более 2000 тыс. жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018-2022 годы[[1]](#footnote-2) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 40 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 35 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 30 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 92 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории общего пользования/перечень работ | Ремонтируемая площадь, кв.м. | Виды работ | Ориентировочная стоимость | | |
| Всего, тыс.руб | В том числе, за счет средств: | |
| ФБ | РБ |
| 2018 год | | | | | | |
| 1 | Центральный парк города | 17456 | Установка бордюров, асфальтирование, тротуарная плитка, освещение, МАФы | 3819,979 | 3361,582 | 458,397 |
| 2019 год | | | | | | |
| 2 | Парк «Солнечный» | 68955 | Установка бордюров, асфальтирование, тротуарная плитка, освещение, МАФы | 3026,069 | 2662,941 | 363,128 |
| 2020 год | | | | | | |
| 3 | Сквер на ул.Садовой | 6056 | Установка бордюров, асфальтирование, тротуарная плитка, освещение, МАФы | 3832,469 | 3372,573 | 459,896 |
| 2021 год | | | | | | |
| 4 | Центральный парк города | 17456 | Установка бордюров, асфальтирование, тротуарная плитка, освещение, МАФы | 3567,269 | 3139,197 | 428,072 |
| 2022 год | | | | | | |
| 5 | Сквер на ул.Садовой | 6056 | Установка бордюров, асфальтирование, тротуарная плитка, освещение, МАФы | 1047,869 | 922,125 | 125,744 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству\* | Площадь дворовых территорий, кв. м. | Охват  населения | | Виды работ | Ориентировочная стоимость | | | |
| Всего, руб. | В том числе, за счет средств: | | |
| Федерального бюджета, руб. | | Бюджета РБ, руб. |
| 2018 год | | | | | | | | | |
| 1 | Ул.ДОС, д.105 | 975,6 | 32 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 872,800 | 768,064 | | 104,736 |
| 2 | ул.К.Маркса, д.4,6,8 | 1532,26 | 166 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1628,94 | 1433,467 | | 195,473 |
| 3 | ул.К.Маркса, д.12 | 698,74 |  | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 699,53 | 615,586 | | 83,944 |
| 4 | ул.К.Маркса, д.133/2 | 718,03 | 44 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1054,48 | 927,942 | | 126,538 |
| 5 | Ул.Московская, д.112 | 1185,7 | 120 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1211,87 | 1066,446 | | 145,424 |
| 6 | пер.Каранский, д.27 | 550,97 | 32 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 583,27 | 513,278 | | 69,992 |
| Всего | | | | | | 6050,89 | 5324,783 | | 726,107 |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| 1 | пер.Каранский, д.29 | 800 | 44 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 816,00 | 718,08 | | 87,92 |
| 2 | пер.Каранский, 24,26,28,30,32 | 3700 | 148 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 3744,00 | 3294,72 | | 449,28 |
| 3 | Ул.Октябрьская, д.3а | 740 | 24 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 754,8 | 664,224 | | 90,576 |
| 4 | Ул.Высоковольтная, д.22 | 1500 | 170 | | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1530,00 | 1346,4 | | 183,6 |
| Всего | | | | | | 6844,8 | 6023,424 | | 821,376 |
| 2020 год | | | | | | | | | |
| 1 | Ул.Сибирская, д.1,3 | 1480 | | 48 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1509,6 |  | 11328,448 | 181,152 |
| 2 | Ул.Рабочая, д.21,23 и ул.Мира, д.26,28 | 3700 | | 200 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 3774,00 |  | 3321,12 | 452,88 |
| 3 | ул.Мира, д.24 | 740 | | 32 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 754,8 |  | 664,224 | 90,576 |
| Всего | | | | | | 6038,4 |  | 5313,792 | 724,608 |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| 1 | Ул.Заводская, д.8,8а,10,12 | 2960 | | 104 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 3019,2 |  | 22656,896 | 362,304 |
| 2 | Ул.М.Гафури, д.12,14,16 | 1740 | | 72 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1774,8 |  | 1561,824 | 212,976 |
| 3 | Ул.Победы, д.2,4 | 1480 | | 48 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1509,6 |  | 1328,448 | 181,152 |
| Всего | | | | | | 6303,6 |  | 5547,168 | 756,432 |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| 1 | Ул.Коммунистическая, д.11а,11б и ул.Зенцова, д.6 | 2  2230 | | 88 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 2274,6 |  | 2001,648 | 272,952 |
| 2 | ул.Рабочая, д.6 | 500 | | 16 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 510,00 |  | 448,8 | 61,2 |
| 3 | пер.Механизаторский, д.4 | 740 | | 16 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 754,8 |  | 664,224 | 90,576 |
| 4 | Ул.Кр.Площадь, д.7,7а | 1480 | | 68 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 1509,6 |  | 1328,448 | 181,152 |
| 5 | Ул.Высоковольтная, д.4,6,8,10,12 | 3700 | | 220 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн | 3774,00 |  | 3321,12 | 452,88 |
| Всего | | | | | | 8823,0 |  | 7764,24 | 1058,76 |

Резервный перечень

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень дворовых территорий МКД | Площадь дворовых территорий, кв. м. |  | Охват населения | Виды работ |
|
|
| 1 | ул.Мира, д.22 | 800 |  | 44 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |
| 2 | ул.Рабочая, д.10 | 800 |  | 40 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |
| 3 | ул.Рабочая, д.12 | 800 |  | 36 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |
| 4 | Ул.Новая, д.2/1 | 800 |  | 48 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |
| 5 | ул.Рабочая, д.8 | 800 |  | 36 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответствен  ный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реали  зации | окончания реали  зации |
| Задачи:- увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования за счет проведения работ по благоустройству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(объект)  - повышение уровня комфортности проживания населения г.Давлеканово | | | | | | |
| 1. Благоустройство общественной территории: | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район РБ | 2018 | 2022 | - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 3 ед.;  - увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования на 100%  - реализация работ по благоустройству территории ;  - создание благоприятных предпосылок для работ по благоустройству города на 2018-2022 годы. | Асфальтирование, установка скамеек и урн, монтаж металлических | - количество благоустроенных общественных территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями  - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Задачи:  - увеличение количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории г.Давлеканово за счет выполнения работ по благоустройству территорий 26 (количество) МКД;  - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | | |
| 2. Благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район РБ | 2018 | 2022 | - увеличение благоустроенных территорий МКД до 38;  - увеличение удельного веса благоустроенных территорий МКД по городу на 35%,  - создание благоприятных предпосылок для работ по благоустройству поселка на 2018-2022 годы. | - укладка асфальтобетона на пешеходных тротуарах, проходах, подъездных дорогах, проездах между домами, парковках для автотранспорта общей площадью 5661,3 м2;  - установка скамеек для отдыха - 18 штук;  - установка урн для мусора - 18 штук; | - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, РБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Всего по программе: | 48643,645 |
| В т.ч.: ФБ | 43431,825 |
| РБ | 5211,82 |
| 1. | Благоустройство общественных территорий | Всего, в т.ч.: | 17025,275 |
| ФБ | 15201,14 |
| РБ | 1824,135 |
| 2. | Благоустройство территорий многоквартирных домов | Всего, в т.ч.: | 31618,37 |
| ФБ | 28230,685 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения

город Давлекановомуниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
|  | Ремонт дворовых проездов | |
| 1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 2 |  | Установка бортовых камней дорожных |
| 3 |  | Установка скамейки |
| 4 |  | Установка урны металлической опрокидывающейся |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-2)