Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Постановление

№ 48 от 13.02.2023г

**О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 27.03.2019 года №259 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»»**

 В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 №1578 « О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановляю:

 1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 27.03.2019 года №259 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»».

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Биктимирова Д.Ю.

Врио главы администрации

 Д.Ю.Биктимиров

Приложение

к Постановлению Администрации

городского поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан

от 13.02. 2023г. № 48

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

 Муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы  | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан |
| Участники Программы | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан;Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации;подрядные организации. |
| Цели Программы |  - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан;- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качеств современной городской среды;-создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды- благоустройство общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования;- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- проведение ремонта и благоустройство общественных территорий;- повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования; - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы  |  2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 244 688 916,32 рублей, в том числе:Федеральный бюджет:208 987 968,81 рублей; Бюджет Республики Башкортостан: 29 316 582,87 рублей;Местный бюджет: 6 384 364,64 рублей. |
| Год | Финансирование всего, тыс.руб. | В том числе: |
| ФБ | РБ | МБ |
| 2019 | 12588562,11 | 11719951,32 | 239182,68 | 629428,11 |
| 2020 | 22079086,04 | 20555629,10 | 419502,63 | 1103954,31 |
| 2021 | 114945152,88 | 89555797,33 | 24339097,91 | 1050257,64 |
| 2022 | 62180487,45 | 59303395,31 | 792242,76 | 2084849,38 |
| 2023 | 20307065,73 | 16133244,75 | 3287373,89 | 886477,01 |
| 2024 | 12588562,11 | 11719951 | 239183 | 629428,11 |
|  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования;- улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Общая территория города Давлеканово составляет 4200 га.

 Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

 Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан"

- в 2017 году выполнены работы по благоустройству центральной площади города;

- в 2018 году выполнены работы по благоустройству входной группы центрального парка;

- в 2019 году выполнены работы по благоустройству сквера по ул.Садовая и аллеи славы по ул.Советская:

- в 2020 году выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны городского поселения;

- в 2021 году выполнены работы по благоустройству центрального парка (1,2 объект).

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в хорошем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта общественной территории;

- приоритетное направление социально-экономического развития муниципального образования городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- обеспечение комфортности проживания жителей города.

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 242  767 850,59 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 210 007 370,06 рублей, бюджета Республики Башкортостан - 26 379 262,98 рублей, местный бюджет – 6 381 217,55 рублей.

2019 год: Всего – 12 558 562,11 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 719 951,32 рубль, бюджета Республики Башкортостан - 239 182,68 рубля, местный бюджет - 629428,11 рублей.

2020 год: Всего – 22 079 086,04 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 555 629,10 рублей, бюджета Республики Башкортостан - 419 502,63 рублей, местный бюджет - 1 103 954,31 рублей.

2021 год: Всего – 114 945 152 ,88 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 89 555 797,33 рублей, бюджета Республики Башкортостан - 24 339 097,91 рублей, местный бюджет - 1 050 257,64 рублей.

2022 год: 62 180 487,45 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 59 303 395,31 рублей, бюджета Республики Башкортостан - 792 242,76 рублей, местный бюджет - 2 084 849,38 рублей.

- по программе «Формирование комфортной городской среды» 41 696 987,45 рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 38 819 895,31 рублей, бюджета Республики Башкортостан - 792 242,76 рублей, местный бюджет – 2 084 849,38 рублей;

- реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды 20 483 500,00 рублей, из них: федеральный бюджет – 20 483 500,00 рублей.

2023 год: 20 305 162,56 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 133 244,75 рублей, бюджета Республики Башкортостан - 3 287 373,89 рублей, местный бюджет - 886 447,01 рублей.

- по программе «Формирование комфортной городской среды» 17 328 941,73 рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 16 133 244,75 рублей, бюджета Республики Башкортостан - 329 249,89 рублей, местный бюджет – 864 447,09 рублей;

- мероприятия по благоустройству территории административного центра муниципального района путем установки (обустройства) либо ремонта заборов, ограждений (элементов ограждений) (в порядке, утвержденном постановлением

Правительства РБ № 470 от 10.08.2022 года (с последующими изменениями) – 2 958 124,00 рубля, из них: из бюджета Республики Башкортостан – 2 958 124,00 рубля, местный бюджет – 18 096,92 рублей.

2024 год: 12 588 562,11 рубля, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 719 951 рубль, бюджета Республики Башкортостан - 239 183 рубля, местный бюджет - 629 428,11 рублей.

1. Перечень мероприятий Программы

 Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий.

 Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Срок реализации настоящей Программы 2019-2024 годы

Реализация Программы предусмотрена на 2019-2024 годы.

1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

 Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

В случае возникновения экономии средств по результатам конкурсных процедур, сэкономленные средства направляются на дополнительные объемы работ или на благоустройство объектов последующих периодов.

 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» подлежит актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

1. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки

выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

 Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2019-2024 годы[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 5 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 92 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды на территории городского поселения город Давлеканово

 муниципального района Давлекановский район

 Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ Общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории общего пользования/перечень работ | Ремонтируемая площадь, кв.м. | Виды работ | Ориентировочная стоимость |
| Всего, тыс. руб | В том числе, за счет средств: |
| ФБ | РБ | МБ |
| 2019 год |
| 1 | Сквер на ул.Садовой | 6056 | 1) устройство брусчатки, устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки, установка скамеек и урн, освещение | 5835441,60 | 5432796,13 | 110873,39 | 291772,08 |
| 2) Изготовление скульптурного бюста Герою ВОВ В.П.Ферапонтову | 739500,00 | 688474,50 | 14050,50 | 36975,00 |
| 3)благоустройство сквера (завоз грунта) | 299927,00 | 279232,04 | 5698,61 | 14996,35 |
| 2 | Аллея воинской славы по улице Советская |  | устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки, установка скамеек и урн, освещение, реставрация мемориальной доски памяти павших. | 5444660,00 | 5068978,46 | 103448,54 | 272233,00 |
| 3 | Сквер на ул.Садовой и Аллея воинской славы по улице Советская |  | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | 269033,51 | 250469,87 | 5111,96 | 13451,68 |
| 2020 год |
| 4 | Благоустройство пешеходной зоны городского поселения МР Давлекановский район РБ |  | Изготовление проектно-сметной документации, инженерно - геодезические и инженерно -геологические изыскания, озеленение, освещение, устройство дорожно-тропиночной сети, площадок разного назначения на озеленяемой территории, посадка деревьев и кустарников, посев газона, устройство цветников, МАФ | 22079086,04 | 20555629,10 | 419502,63 | 1103954,31 |
| 2021 год |
| 5 | Благоустройство территории центрального парка и прилегающей территории в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ. |  | Разработка проектно-сметной документации, устройство площадки и покрытия, в том числе площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей с различными видами покрытий; работы по устройству (возведению) элементов благоустройства, включая демонтаж (разборку) существующих элементов благоустройства (полный или частичный); работы по созданию и содержанию зеленых насаждений; закупку и установку оборудования и устройств технического оснащения элементов благоустройства; элементы освещения; малые архитектурные формы и городская мебель; | 21005152,88 | 19555797,33 | 399097,91 | 1050257,64 |
| 6 | Центральная часть по ул.Мажита Гафури и прилегающей территории  |  | Устройство площадки и покрытия, в том числе площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей с различными видами покрытий; работы по устройству (возведению) элементов благоустройства, включая демонтаж (разборку) существующих элементов благоустройства (полный или частичный); работы по созданию и содержанию зеленых насаждений; закупку и установку оборудования и устройств технического оснащения элементов благоустройства; элементы освещения; элементы озеленения; элементы сопряжения поверхностей; уличное коммунально-бытовое оборудование; игровое и спортивное оборудование; малые архитектурные формы и городская мебель; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения | 93940000,00 | 70000000,00 | 23940000,00 | 0 |
| 2022 год |
| 7 | Благоустройство территории центрального парка и прилегающей территории в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ. Объект 3,4,5 |  | Разработка проектно-сметной документации | 599 000,00 | 557 669,00 | 11 381,00 | 29 950,00 |
| 8 | Благоустройство территории центрального парка и прилегающей территории в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ. Объект 3 |  | устройство бортовых камней, асфальтирование, устройство тротуарной плитки, покрытие террасы из лиственницы, озеленение, освещение, видеонаблюдение, установка МАФ | 17 324 082,99 | 16 128 721,27 | 329 157,58 | 866 204,14 |
| 9 | Благоустройство территории центрального парка и прилегающей территории в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ. Объект 4 |  | устройство бортовых камней, асфальтирование, резиновое покрытие, озеленение, освещение, видеонаблюдение, установка МАФ | 15 534 104,32 | 14 462 251,12 | 295 147,98 | 776 705,22 |
| 10 | Благоустройство территории центрального парка и прилегающей территории в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ. Объект 5 |  | устройство бортовых камней, асфальтирование, устройство тротуарной плитки, озеленение, освещение, видеонаблюдение, установка МАФ, установка сцены | 8 239 800,14 | 7 671 253,93 | 156 556,20 | 411 990,01 |
| 11 | Центральная часть по ул.Мажита Гафури и прилегающей территории |  | Устройство основания под арт-объект, освещение, устройство покрытия из бетонной плитки, озеленение установка остановки автобусной, установка модульного туалета, установка скульптуры Дерево, устройство амфитеатра |  | 20 483 500,00 |  | 0 |
| 2023 год |
| 12 | Благоустройство набережной реки Дема в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Объект 1,2,3.  |  | Разработка проектно-сметной документации | 599 000,00 | 557 669,00 | 11 381,00 | 29 950,00 |
| 13 | Благоустройство набережной реки Дема в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Объект 1.  |  | Демонтажные работы, устройство освещения, монтаж видеонаблюдения, земляные работы, устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | 5 143 523,11 | 4 788 620,01 | 97 726,94 | 257 176,16 |
| 14 | Благоустройство набережной реки Дема в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Объект 2.  |  | Демонтажные работы, устройство освещения, монтаж видеонаблюдения, земляные работы, устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | 2 740 969,22 | 2 551 842,35 | 52 078,41  | 137 048,46 |
| 15 | Благоустройство набережной реки Дема в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Объект 3.  |  | Демонтажные работы, устройство освещения, монтаж видеонаблюдения, земляные работы, устройство покрытия, установка МАФ, озеленение | 8 845 449,40 | 8 235 113,39 | 168 063,54 | 442 272,47 |
| 16 | Мероприятия по благоустройству территории городского поселения г.Давлеканово муниципального района Давлекановксий район РБ путем установки (обустройства) заборов, ограждений вдоль автомобильной дороги ведущий в ГП г.Давлеканово со стороны с.Толбазы | 500м | Установка ограждения | 2 958 124,00 | 0 | 2 940 027,08 | 18 096,92 |
| 2024 год |
| 17 | Благоустройство набережной реки Дема в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Объект 4.  |  | Виды работ согласно п. 11 Постановления Правительства РБ от 13.02.2019 №68 (ред. от 14.01.2020, ред. от 27.10.2020). Конкретный перечень работ определяется после утверждения дизайн-проекта территории | \* | \* | \* | \* |
| 18 | Благоустройство набережной реки Дема в ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Объект 5.  |  | Виды работ согласно п. 11 Постановления Правительства РБ от 13.02.2019 №68 (ред. от 14.01.2020, ред. от 27.10.2020). Конкретный перечень работ определяется после утверждения дизайн-проекта территории | \* | \* | \* | \* |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задачи:- увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования за счет проведения работ по благоустройству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(объект) - повышение уровня комфортности проживания населения г.Давлеканово |
| 1. Благоустройство общественной территории:  | Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район РБ | 2019 | 2024 |  - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 4 ед.;- увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования на 100%- реализация работ по благоустройству территории ;- создание благоприятных предпосылок для работ по благоустройству города на 2019-2024 годы. | Асфальтирование, установка скамеек и урн, монтаж металлических  | - количество благоустроенных общественных территорий; |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

 на 2019-2024 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, РБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований(рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» | Всего по программе: | 242 767 850,59 |
| В т.ч.: ФБ | 210 007 370,06 |
| РБ |  26 379 262,98 |
| МБ  | 6 381 217,55 |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-1)